УТВЕРЖДАЮ

Заместителя Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства

К.К. Сунгуров

«_____»  ________________ 2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (“ДОРОЖНАЯ КАРТА”)

внедрения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 0. Подготовительный этап |
| 0.1 | Определение лица, ответственного за реализацию мероприятий по внедрению ИСУП (в должности не ниже заместителя высшего должностного лица или заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Хабаровского края) | Апрель | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; | Назначено должностное лицо, ответственное за внедрение ИСУП в субъекте Российской Федерации / Приказ о назначении |
| 0.2 | Заключение лицензионного договора передачи неисключительных прав на Программу для ЭВМ «Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства» (далее – ИСУП) | Апрель | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» | Подписанный лицензионный договор передачи прав на Программу для ЭВМ ИСУП между субъектом Российской Федерации и ФАУ «РосКапСтрой» |
| 0.3 | Заключение договора об оказании услуг по предоставлению облачной инфраструктуры и настройке ИСУП | Июль | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» | Подписанный договор об оказании услуг по предоставлению облачной инфраструктуры и настройке ИСУП между субъектом Российской Федерации и ФАУ «РосКапСтрой» |
| 0.4 | Определение и назначение исполнительного органа Хабаровского края (ИО), ответственного за внедрение ИСУП и организацию электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в Хабаровском крае (далее – ИО, ответственный за внедрение ИСУП) | Май | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; | Определен и назначен органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ), ответственного за внедрение ИСУП / Нормативный акт о создании рабочей группы |
| 0.5 | Создание межотраслевой рабочей группы, включающей в свой состав представителей органов исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющих полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений; региональный государственный строительный надзор; уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, а также подведомственных указанным органам организаций и учреждений; государственные и, или муниципальные заказчики; подрядные организации; а также другие участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности | Май | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; и.о. министра строительства Дубов А.С.; | Созданная межотраслевая рабочая группа / Нормативный акт о создании рабочей группы |
| 0.6 | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») внедрения ИСУП и реализации проекта создания цифровой вертикали строительной отрасли и перехода к взаимодействию субъектов градостроительных отношений в единой цифровой среде управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе единых классификаторов, форматов и регламентов информационного обмена, учитывающих возможности использования технологий информационного моделирования в Хабаровском крае | Май | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; | Утверждённый план мероприятий («дорожная карта») по внедрению ИСУП и реализации проекта создания цифровой вертикали строительной отрасли |
| 0.7 | Определение исчерпывающего перечня объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в Хабаровском крае в течение 2023-2025 гг. за счет всех уровней бюджета | Май | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; и.о. министра строительства Дубов А.С.; | Утверждённый перечень объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2023-2025 гг. за счет всех уровней бюджета |
| 0.8 | Для организации совместного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы и ИО Хабаровского края сопровождения ведения объектов строительства в ИСУП определение из числа объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в Хабаровском крае в течение 2023-2025 гг., трех объектов строительства в соответствии со следующими требованиями: - Объект в активной стадии разработки проектно-сметной документации (ПСД); - Объект с имеющимся разрешением на строительство и предполагаемой датой подачи уведомления о планируемом строительстве не позднее лета 2023 года; - Объект на этапе производства основных монолитных работ | Май | и.о. министра строительства Дубов А.С.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» | Утверждённый перечень из не более чем трёх объектов капитального строительства, соответствующих установленным требованиям |
| 0.9 | Разработка нормативного правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации, проектной и рабочей документации, строительного контроля исключительно в электронном виде и утверждающего соответствующие регламенты в Хабаровском крае | Июнь | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; и.о. министра строительства Дубов А.С.; | Утверждённый нормативный правовой акт |
| 0.10 | Издание нормативного правового акта, определяющего порядок назначения оператора ИСУП. Оператор ИСУП – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации данной информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных | Май | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; и.о. министра строительства Дубов А.С.; | Утверждённый нормативный правовой акт |
| 0.11 | Определение оператора ИСУП в Хабаровском крае | Май | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; и.о. министра строительства Дубов А.С.; | Определён оператор ИСУП / Приказ, распоряжение или другой нормативный акт об определении оператора ИСУП |
| Раздел 1. Мероприятия по внедрению ИСУП |
| 1.1 | Совместное с Центром компетенций Департамента строительства города Москва развертывание ИСУП: добавление пользователей, внесение всех реализуемых и планируемых к реализации объектов строительства в Хабаровском крае, настройка ролей, наполнение проектов | Май | и.о. министра строительства Дубов А.С.; директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» | Организована работа в ИСУП / Отчёты и выгрузки из ИСУП о статистических данных использования системы |
| 1.2 | Организация обучения для всех ответственных лиц, участвующих в процессах подписания документации | Май | и.о. министра строительства Дубов А.С.; директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» | Наличие у ответственных лиц региона компетенций, достаточных для подписания документации в цифровом виде / Утверждённый протокол о достигнутых результатах обучения |
| 1.3 | Переход Хабаровского края к постоянной эксплуатация ИСУП, включая регистрацию ответственных представителей Заказчика – застройщика, внесение объектов строительства | Июнь | и.о. министра строительства Дубов А.С.; директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.; Заказчик – КГКУ "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края"; КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог"; Иные участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в Хабаровском крае, участвующие в процессе внедрения ИСУП, в том числе муниципальные заказчики Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» | Наличие у ответственных лиц региона компетенций, достаточных для самостоятельного ведения ИСУП / Утверждённое положение о создании, внедрении и ведении ИСУП в соответствии с разработанной ФАУ «РосКапСтрой» формой |
| 1.4 | Организация методологической поддержки внедрения ИСУП в муниципальных образованиях Хабаровского края, а также подведомственных органам исполнительной власти Хабаровского края либо органам местного самоуправления учреждениях и других организациях и учреждениях строительной отрасли | Постоянно в течение 2023 г. | Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» | Наличие базовых цифровых компетенций во всех структурах строительной отрасли / Утвержденный отчет о проведённых мероприятиях методологической поддержки |
| 1.5 | Проведение мероприятий направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП и формирования цифровой вертикали строительной отрасли для участников отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в Хабаровском крае, включая разъяснение положений общих требований на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в Хабаровском крае, направленных письмом Минстроя России от 12 января 2023 г. № 9443-НП/14 | Май | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; и.о. министра строительства Дубов А.С.; директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.; КГКУ "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края"; КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог"; Иные участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, в субъекте Российской Федерации, участвующие в процессе внедрения ИСУП, в том числе муниципальные заказчики | Сформирован единый подход к организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации / Утвержденный отчет о проведённых мероприятиях |
| 1.6 | Представление отчета об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России | Июнь | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы | Отчет об итогах реализации организационных мероприятий по внедрению ИСУП |
| Раздел 2. Организация электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в субъекте Российской Федерации: апробирование информационной системы подрядчика, осуществляющего архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства (далее – ВИС) |
| 2.1 | Проведение разъяснительных мероприятий и информирование путем направления писем должностного лица, ответственного за внедрение ИСУП в Хабаровском крае в адрес государственных и, или муниципальных заказчиков, а также подрядных организаций с информацией о необходимости организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства, т.е. о переходе к работе с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также для осуществления строительного контроля в электронном виде в соответствии с общими требованиями на основе лучших региональных практик по составу и содержанию типовых методических рекомендаций по организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в Хабаровском крае, направленными письмом Минстроя России от 12 января 2023 г. № 9443-НП/14 | Май | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; и.о. министра строительства Дубов А.С.; директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.; КГКУ "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края"; КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог"; Муниципальные заказчики; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства | Организован электронный документооборот технической документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации / Утвержденный отчет о проведённых мероприятиях / Письма должностного лица, ответственного за внедрение ИСУП в субъекте Российской Федерации о необходимости организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства |
| 2.2 | Реализация процесса заключения дополнительных соглашений об организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства к договорам строительного подряда и/или оказания услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля в отношении реализуемых объектов строительства с подрядными организациями и другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности в соответствии с принятым в Хабаровском крае в рамках исполнения пункта 0.9 настоящего плана мероприятий нормативным правовым актом, определяющим порядок ведения исполнительной документации, проектной и рабочей документации, строительного контроля исключительно в электронном виде | Июнь | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; и.о. министра строительства Дубов А.С.; директор КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" Груба А. В.; КГКУ "Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края" КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края"; КГБУ "Проектно-строительный институт Хабаровского края" КГКУ "Хабаровское управление автомобильных дорог"; Муниципальные заказчики; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства | Все договоры строительного подряда и/или оказания услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля с подрядными организациями и другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности, предусматривают обязательный обмен документацией в области строительства и градостроительной деятельности в электронном виде |
| 2.3 | Проведение установочной встречи с целью показа требуемого функционала внешних информационных систем (ВИС) и демонстрации функционала модулей: проектно-изыскательские работы (ПИР), исполнительной технической документации (ИТД), строительный контроль (СК) в целях работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также для осуществления строительного контроля в электронном виде | Май | Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; и.о. министра строительства Дубов А.С.; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства | Обученные базовому функционалу ВИС сотрудники ОИВ субъектов Российской Федерации / Утверждённый протокол встречи |
| 2.4 | Представление отчета об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в Хабаровском крае: апробирования ВИС, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России | Июнь | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы | Отчет об итогах организации электронного документооборота технической документации в области строительства и градостроительства в субъекте Российской Федерации: апробирования ВИС |
| Раздел 3. Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС |
| 3.1 | Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной, рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ на примере трех объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.8 настоящего плана мероприятий | Июль | и.о. министра строительства Дубов А.С.; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» | Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части формирования, согласования, подписания проектной, рабочей и исполнительной документации в электронном виде, включая подписание посредством ЭП, а также передачи документации заказчику/застройщику, выдачи рабочей документации в производство работ / Утверждённый протокол о проверке работоспособности интеграционного решения |
| 3.2 | Демонстрация возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также осуществления строительного контроля в электронном виде на примере трех объектов строительства, определенных в рамках выполнения пункта 0.8 настоящего плана мероприятий | Июль | и.о. министра строительства Дубов А.С.; Подрядные организации, осуществляющие архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию объектов строительства; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» | Реализована интеграция ИСУП с ВИС в части работы с проектной, рабочей и исполнительной документацией / Утверждённый протокол о проверке работоспособности интеграционного решения |
| 3.3 | Представление отчета об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России | Июль | заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по вопросам строительства, Сунгуров К.К.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы | Отчет об итогах демонстрации возможностей обмена данными в машиночитаемом виде между ИСУП и ВИС |
| 3.4 | Предоставление сводного отчета об итогах внедрения ИСУП в сфере строительства в 2023 году в Хабаровском крае, согласованного с Центром компетенций Департамента строительства города Москвы, в адрес Минстроя России | 15 Декабрь 2023 г. | и.о. министра строительства Дубов А.С.; Исполнитель (соисполнитель) со стороны Центра компетенций Департамента строительства города Москвы; Исполнитель (соисполнитель) со стороны ФАУ «РосКапСтрой» | ИСУП внедрена и используется в субъектах Российской Федерации / Сводный отчет об итогах внедрения ИСУП в 2023 году в субъектах Российской Федерации |